**ИТОГИ РАБОТЫ**

**отдела по строительству, благоустройству и ЖКХ**

**Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству**

**Администрации МО «Можгинский район»**

 **за 2020 год**

За 2020 год отделом по строительству, благоустройству и ЖКХ принято граждан – **346** человек (2019 г.-331 чел), в т. ч.

* 322 чел. в рамках предоставления муниципальных услуг;
* 24 чел. предоставления информации;

**Муниципальные услуги:**

За 2020 год отделом по строительству, благоустройству и ЖКХ в рамках предоставления муниципальных услуг было оформлено и выдано:

1. По предоставлению разрешения на строительство - **150** разрешений (за 2019 г -157) в т.ч.
* 9 разрешения на строительство индивидуального жилого дома (пристрой) (за 2019 г -4),
* 13 разрешений на строительство гражданского и промышленного назначения (за 2019 г -13),
* 118 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за 2019 г - 120),
* 3 уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за 2019 г -11),
* 7 уведомлений об изменении параметров о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за 2019 г -9),
1. По подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков- **26** градостроительных планов (за 2019 г -30);
2. По предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию **– 85** разрешений (за 2019 г - 127) в т.ч.
* 8 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию юр.лица (за 2019 г -14),
* 2 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию физические лица (за 2019 г -1),
* 68 уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (за 2019 г -104);
* 7 уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (за 2019 г -8);
1. По приему документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе - **3** разрешений (за 2019 г -5);
2. По приему документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или отказе в переводе- **8** разрешений (за 2019 г -4);
3. Уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства – **24** (за 2019 г -0);
4. Уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства – **24** (за 2019 г -0);
5. Выдано **2** разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 2019 г -1);

Оформлено и выдано 6 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (материнский капитал), (за 2019 г -3);

Подготовлено 16 нормативно-правовых актов (за 2019 г -15).

В части исполнения задания по вводу жилья введено в эксплуатацию 79 индивидуальных жилых домов, общей площадью 8262 м2. (за 2019 г – введено 74 домов, общей площадью 7502 м2). План (8250 м2) по вводу жилья выполнен.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия (а именно межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг) в 2020 году – 169 запросов (за 2019 г.- 260)

Подано через портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии заявлений на постановку на кадастровый учет и государственную регистрация возникновения права 79 индивидуальных жилых домов

Выдано отделом 24 справки (за 2019 г.- 30)

**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт**

В 2020 году в соответствии с соглашением с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, выделена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и на софинансирование капитального ремонта.

Размер субсидии УР составляет - 6 097,68364 тыс.руб. и бюджета МО 0,62326 тыс. руб. (в 2019 году составляет - 61997,5 тыс.руб. бюджет УР и бюджета МО 6,3 тыс. руб.), на следующие объекты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Фактическая задолженность на 01.01.20 г. | Плановый объем финансирования на 2020 год | Задолжность на 01.01.2020 г. | Профинансировано за январь-декабрь 2020 |
| КВ | в т.ч. СМР | Выделенные лимиты | Кассовый расход |
| КВ | СМР |
| Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики |
| Газоснабжение   |   |   |   |   |   |
| *Распределительные газопроводы д. Карашур - д. Новотроицк - д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики(ПИР)* | 397,99980 | 398,03955 | 397,99980 | 397,99980 | 397,99980 | 397,99980 | 397,99980 |
| *Бюджет УР* | 397,99980 | 397,99975 | 397,96000 | 397,96000 | 397,96000 | 397,96000 | 397,96000 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0,03980 | 0,03980 | 0,03980 | 0,03980 | 0,03980 | 0,03980 |
| Образование (субсидии) |   |   |   |   |   |
| *Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: д. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики (ПИР)* |   | 2 500,25003 | 0 | 0 | 2 500,25003 | 2 500,25003 | 0 |
| *Бюджет УР* |   | 2 500,00000 | 0 | 0 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |   |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* |   | 0,25003 | 0 | 0 | 0,25003 | 0,25003 |   |
| Бюджет Удмуртской Республики - Капитальный ремонт  |
| Газоснабжение   |   |   |   |   |   |
| *Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в Можгинском районе Удмуртской Республики (ПИР)* |   | 59,30593 | 0 | 0 | 59,30327 | 59,30327 | 0,00000 |
| *Бюджет УР* |   | 59,30000 | 0 | 0 | 59,29734 | 59,29734 |   |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* |   | 0,00593 | 0 | 0 | 0,00593 | 0,00593 |   |
| Культура (субсидии) |   |   |   |   |   |
|  *Замена оконных блоков в Большесибинском ЦСДК в д. Большие Сибы Можгинского района* |   | 536,15362 | 0 | 0 | 536,05361 | 536,05361 | 536,05361 |
| *Бюджет УР* |   | 536,10000 | 0 | 0 | 535,99999 | 535,99999 | 535,99999 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* |   | 0,05362 | 0 | 0 | 0,05362 | 0,05362 | 0,05362 |
|  *Замена оконных блоков в Черемушкинском ЦСДК в с. Черёмушки Можгинского района* |   | 860,48605 | 0 | 0 | 860,37403 | 860,37403 | 860,37403 |
| *Бюджет УР* |   | 860,40000 | 0 | 0 | 860,28798 | 860,28798 | 860,28798 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* |   | 0,08605 | 0 | 0 | 0,08605 | 0,08605 | 0,08605 |
|  *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в Русско-Пычасском СДК в с. Русский Пычас Можгинского района* |   | 599,75998 | 0 | 0 | 599,67597 | 599,67597 | 599,67597 |
| *Бюджет УР* |   | 599,70000 | 0 | 0 | 599,61599 | 599,61599 | 599,61599 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* |   | 0,05998 | 0 | 0 | 0,05998 | 0,05998 | 0,05998 |
|  *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в Маловоложикьинском СДК в с. Малая Воложикья Можгинского района* |   | 971,19712 | 0 | 0 | 971,10511 | 971,10511 | 971,10511 |
| *Бюджет УР* |   | 971,10000 | 0 | 0 | 971,00799 | 971,00799 | 971,00799 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* |   | 0,09712 | 0 | 0 | 0,09712 | 0,09712 | 0,09712 |
| Образование (субсидии)  |   |   |   |   |   |
| *Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МКОУ «Большеучинская школа-интернат» в с. Большая Уча Можгинского района* | 172,14278 | 172,21722 | 172,14278 | 172,14278 | 172,14278 | 172,14278 | 172,14278 |
| *Бюджет УР* | 172,14278 | 172,20000 | 172,12556 | 172,12556 | 172,12556 | 172,12556 | 172,12556 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0,01722 | 0,01722 | 0,01722 | 0,01722 | 0,01722 | 0,01722 |
|  *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Вишурская ООШ» в д. Нижний Вишур Можгинского района* | 1 594,80430 | 0 | 1 594,80430 | 1 594,80430 | 0 | 1 594,80430 | 1 594,80430 |
| *Бюджет УР* | 1 594,80430 |   | 1 594,80430 | 1 594,80430 |   | 1 594,80430 | 1 594,80430 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Горнякская СОШ» в с. Горняк Можгинского района* | 1 702,20656 | 0 | 1 702,20656 | 1 702,20656 | 0 | 1 702,20656 | 1 702,20656 |
| *Бюджет УР* | 1 702,20656 |   | 1 702,20656 | 1 702,20656 |   | 1 702,20656 | 1 702,20656 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Маловоложикьинская СОШ» в с. Малая Воложикья Можгинского района* | 3 134,06957 | 0,30003 | 3 134,06957 | 3 134,06957 | 0,31340 | 3 134,06957 | 3 134,06957 |
| *Бюджет УР* | 3 134,06957 | 0,30000 | 3 134,05617 | 3 134,05617 | 0,30000 | 3 134,05617 | 3 134,05617 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0,00003 | 0,01340 | 0,01340 | 0,01340 | 0,01340 | 0,01340 |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Нынекская СОШ» в с. Нынек Можгинского района* | 0,90000 | 0,90009 | 0,90000 | 0,90000 | 0,90000 | 0,90000 | 0,90000 |
| *Бюджет УР* | 0,90000 | 0,90000 | 0,89991 | 0,89991 | 0,89991 | 0,89991 | 0,89991 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
|  *Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района* | 1 888,87270 | 0,20002 | 1 888,87270 | 1 888,87270 | 0,18890 | 1 888,87270 | 1 888,87270 |
| *Бюджет УР* | 1 888,87270 | 0,20000 | 1 888,87268 | 1 888,87268 | 0,18888 | 1 888,87268 | 1 888,87268 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Старокаксинская СОШ» в д. Старые Какси Можгинского района* | 4 220,10275 | 0 | 4 220,10275 | 4 220,10275 | 0 | 4 220,10275 | 4 220,10275 |
| *Бюджет УР* | 4 220,10275 |   | 4 220,10275 | 4 220,10275 |   | 4 220,10275 | 4 220,10275 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Большепудгинская ООШ" в с. Большая Пудга Можгинского района* | 4 270,79917 | 0 | 4 270,79917 | 4 270,79917 | 0 | 4 270,79917 | 4 270,79917 |
| *Бюджет УР* | 4 270,79917 | 0 | 4 270,79917 | 4 270,79917 |   | 4 270,79917 | 4 270,79917 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| *Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ «Кватчинская СОШ» в д. Кватчи Можгинского района* | 2 118,38400 | 0 | 2 118,38400 | 2 118,38400 | 0 | 2 118,38400 | 2 118,38400 |
| *Бюджет УР* | 2 118,38400 | 0,00000 | 2 118,38400 | 2 118,38400 |   | 2 118,38400 | 2 118,38400 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Комякская ООШ» в д. Комяк Можгинского района* | 1 798,89549 | 0 | 1 798,89549 | 1 798,89549 | 0,00000 | 1 798,89549 | 1 798,89549 |
| *Бюджет УР* | 1 798,89549 | 0 | 1 798,89549 | 1 798,89549 |   | 1 798,89549 | 1 798,89549 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Нышинская СОШ" в д. Ныша Можгинского района* | 1 560,40000 | 0 | 1 560,40000 | 1 560,40000 | 0 | 1 560,40000 | 1 560,40000 |
| *Бюджет УР* | 1 560,40000 | 0 | 1 560,40000 | 1 560,40000 |   | 1 560,40000 | 1 560,40000 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Пычасская СОШ» в с. Пычас Можгинского района* | 2 731,44282 | 0 | 2 731,44282 | 2 731,44282 | 0 | 2 731,44282 | 2 731,44282 |
| *Бюджет УР* | 2 731,44282 | 0 | 2 731,44282 | 2 731,44282 |   | 2 731,44282 | 2 731,44282 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Малосюгинском ЦСДК в д. Малая Сюга Можгинского района* | 1 601,05283 | 0 | 1 601,05283 | 1 601,05283 | 0 | 1 601,05283 | 1 601,05283 |
| *Бюджет УР* | 1 601,05283 | 0 | 1 601,05283 | 1 601,05283 |   | 1 601,05283 | 1 601,05283 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Кватчинском ЦСДК в д. Кватчи Можгинского района* | 957,42000 | 0 | 957,42000 | 957,42000 | 0 | 957,42000 | 957,42000 |
| *Бюджет УР* | 957,42000 | 0 | 957,42000 | 957,42000 |   | 957,42000 | 957,42000 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Замена оконных блоков в Нышинском ЦСДК в д. Ныша Можгинского района* | 683,41330 | 0 | 683,41330 | 683,41330 | 0 | 683,41330 | 683,41330 |
| *Бюджет УР* | 683,41330 | 0 | 683,41330 | 683,41330 |   | 683,41330 | 683,41330 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Замена оконных блоков в Горнякском СДК в с. Горняк Можгинского района* | 311,74102 | 0 | 311,74102 | 311,74102 | 0 | 311,74102 | 311,74102 |
| *Бюджет УР* | 311,74102 | 0 | 311,74102 | 311,74102 |   | 311,74102 | 311,74102 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Малосюгинском ЦСДК в д. Малая Сюга Можгинского района* | 2 841,95018 | 0 | 2 841,95018 | 2 841,95018 | 0 | 2 841,95018 | 2 841,95018 |
| *Бюджет УР* | 2 841,95018 | 0 | 2 841,95018 | 2 841,95018 |   | 2 841,95018 | 2 841,95018 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** | **31 986,59727** | **6 098,80964** | **31 986,59727** | **31 986,59727** | **6 098,30690** | **37 513,35929** | **34 953,80599** |
| в том числе по источникам финансирования: |   |   |   |   |   |   |   |
| *бюджет УР* | 31 986,59727 | 6 098,19975 | 31 986,52674 | 31 986,52674 | 6 097,68364 | 37 512,73603 | 34 953,43869 |
| *Бюджет Администрации МО "Можг.р-н"* | 0 | 0,60989 | 0,07053 | 0,07053 | 0,62326 | 0,62326 | 0,36730 |

В 2020 году согласно государственной программе Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», выделена субсидия на разработку градостроительной деятельности из бюджета УР в сумме 4200,00 тыс. рублей и бюджета МО 42,429 тыс. рублей (в 2019 году - 1196,50 тыс. рублей бюджет УР и бюджета с/п 12,088 тыс. рублей), на следующие объекты:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Плантыс. руб. | В том числе по источникам финансирования | Факт оплаты | Примечание  |
| Бюджет УР | Бюджет С/П |
| 1 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 470,0 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 3 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики  | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 475,0 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 4 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 5 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 483,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Горнякское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 |  | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 7 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 487,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 8 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 9 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 478,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 10 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Можгинское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 11 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 481,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 12 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 13 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Нышинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 483,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 14 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нышинское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 15 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 479,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 17 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | 124,00 | ИП Шангин Вячеслав Олегович |
|  | **ИТОГО:** | **4 242,429** | **4200,00** | **42,429** | **3960,0** |  |

 **Дорожная отрасль**

В 2020 году с Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования, размер трансферта составляет 450,00 тыс. рублей на следующий объект:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | срок реализации | средства иного межбюджетного трансферта из бюджета УР | освоено  |
| 1 | Ремонт Стел в Можгинском районе | 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 |

**Связь**

В 2020 году согласно плану мероприятий по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Можгинского района построены следующие мачтовые сооружения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Технические характеристики** |
| 1 | Строительство БС 18-00764 ПАО «МТС» с.Б.Уча | Установка мачтового сооружения |
| 2 | Строительство БС 18-00764 ПАО «МТС» д. Лудзи-Шудзи | Установка мачтового сооружения |
| 3 | Установке опоры связи Н=37м д. Трактор, в 75 м западнее участка ул. Новая, 2 теле 2 | Установка мачтового сооружения |
| 4 | Строительство БС 18-00764 с. Большая Кибья теле 2 | Установка мачтового сооружения |

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» отдел принял участие в комиссионной приемке 6 объектов (государственный контракт на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания в полиции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Можгинский районСелоПычас | Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Пычас, ул. Кирова, 37 | Пож. пост | Государственное учреждение Удмуртской Республики "Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики" (Отдельный пост пожарно-спасательной части №37 Государственное учреждение Удмуртской Республики "Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики") |
| Можгинский районДеревняКватчи | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Кватчи, пл. Центральная, 1 | ФАП | бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Можгинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" Кватчинский фельдшерско-акушерский пункт |
| Можгинский районДеревняНыша | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Ныша, ул. Молодежная, 21 | ОМСУ | Администрация муниципального образования "Нышинское" |
| Можгинский районДеревняНыша | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Ныша, ул. Молодежная, 17 | ФАП | бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Можгинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" Нышинский фельдшерско-акушерский пункт |
| Можгинский районДеревняПазял | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Пазял, ул. Центральная, 2 | ФАП | бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Можгинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" Пазяльский фельдшерско-акушерский пункт |
| Можгинский районСелоМалая Воложикья | Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Малая Воложикья, пл. Центральная, 5 | ОМСУ | Администрация муниципального образования "Маловоложикьинское" |

 **Разное**

За отчетный период отделом предоставлено отчетов- 101, в т.ч. 12 квартальных, 84 ежемесячных, 5 годовых Большинство отчетов предоставляется в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики ЖКХ УР, в статистику. (2019 год- 101 отчет).

Проведено 137 выездных мероприятия (2019 г - 189), в т.ч.

* 2- по обследованию железнодорожных переездов;
* 30- по обследованию школ, детских садов, ЦСДК, жилого дома детей сирот, муниципального жилья;
* 2 – по обследованию школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений;
* 1 – по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности,
* 6 – по обследованию объектов индивидуального жилищного строительства (для получения материнского капитала),
* 85 – по обследованию объектов кап. строительства (ввод объекта в эксплуатацию),
* 3 – обследования жилых помещений после планировки,
* 8 - обследований по переводу жилых помещений в нежилое,

За отчетный период отдел:

* взаимодействовал с главами муниципальных образований (сельских поселений)
* принимал участие в совещаниях, комиссиях проводимых Администрацией района, ВКС, вебинарах.
* направлял письма в Министерство энергетики и ЖКХ УР, Министерство дорожного хозяйства УР, Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР, Министерство экономики УР, Правительство Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Министерство имущественных отношений УР, Министерство информатизации и связи УР, Министерство образования и науки УР.
* подготавливал информацию о проводимых мероприятиях в социальные сети, на официальный сайт района.
* рассматривал и отвечал на письменные обращения граждан в срок.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Подготовка к отопительному периоду 2020-2021 годов

В соответствии с Заявкой на выделении субсидии на подготовку района к отопительному периоду 2020-2021 годов издано Распоряжение Правительства УР от 05.02.2020 г. № 121-р «Об утверждении перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, на 2020год».

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к отопительному периоду из бюджета Удмуртской Республики на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объектов** | **Стоимость работ** **руб. (УР)** | **Стоимость работ** **руб. (МБ)** | **Результат**  |
| 1 | Приобретение газовых котлов в котельные Можгинского района: с. Можга, микрорайон, 7, д. Ныша, ул. Киршина, 14 и с. Большая Уча, ул. Гагарина, 25 | 1 230 000,00 | 12 424,24 | 5 котлов для капитального ремонта 3 котельных |
| 2 | Приобретение материалов для капитального ремонта сетей отопления от котельной в с. Горняк до детского сада и ЦСДК | 441 000,00 | 4 453,80 | комплект материалов для капитального ремонта 430 м сетей теплоснабжения  |
| 3 | Приобретение газовой горелки в котельную по ул. Братьев Сидоровых, 3 в д. Малая Сюга Можгинского района Удмуртской Республики  | 379 400,00 | 3 832,32 | 1 газовая горелка |
| 4 | Приобретение газовой горелки в котельную в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики  | 379 400,00 | 3 832,32 | 1 газовая горелка |
| 5 | Приобретение теплоизоляционных материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения в населенных пунктах Можгинского района Удмуртской Республики: в с. Черемушки, д. Пазял, д. Ныша, ст. Люга | 1 220 000,00 | 14 875,00 | комплект материалов для капитального ремонта 1100 м сетей теплоснабжения  |
| 6 | Приобретение подпиточных насосов в котельные пер. Заводской,2 с. Черемушки и ул. Садовая, 21 с. Пычас Можгинского района | 69 000,00 | 696,96 | 2 подпиточных насоса  |
| 7 | Приобретение сетевых насосов в котельные Можгинского района Удмуртской Республики: в с. Большая Уча по ул. Садовая, 6; в с. Черемушки по пер. Заводской, 2 | 500 000,00 | 5 050,51 | 2 сетевых насоса |
| 8 | Приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин Можгинского района Удмуртской Республики: №1972 в д. Ныша; №2138 в д. Большая Кибья; №18 МЖ в с. Горняк; № 1404 в д. Лудзи Шудзи; №179, № 1950в с. Большая Уча; №2647 в д. Новая Бия; №26000, №58544 в с. Пычас; № 61373 в д. Петухово; №2898 в д. Туташево; № 30/2010-рэс в д. Чумайтло | 420 800,00  | 4 250,51 | 12 глубинных насосов для капитального ремонта 12 артезианских скважин |
| 9 | Приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин Можгинского района Удмуртской Республики: №3002 в д. Сосмак; №721 в д. Ефремовка; №1393в д. Залесный  | 134 800,00  | 1 361,62 | 3 глубинных насоса для капитального ремонта 3 артезианских скважин |
|  | **ИТОГО:** | **4 774 400,00** | **50 777,00** |  |

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к отопительному периоду из бюджета МО «Можгинский район» на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Планбюджет МОруб. | Освоение, руб. |
| **Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»**  |  |  |
| **подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** |  |  |
| Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт - замена шкафного распределительного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности в д. Александрово | 176 348,81 | 176 348,81 |
| 2 | Капитальный ремонт - замена шкафного распределительного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности в д. Сундо-Уча | 415 324,80 | 415 324,80 |
| 3 | Подключение (технологическое присоединение) к объекту капитального строительства: "Техническое перевооружение системы теплоснабжения ЦСДК в д. В. Юри Можгинского района Удмуртской Республики" | 210 156,18 | 210 156,18 |
| 4 | Подключение (технологическое присоединение) к объекту капитального строительства: "Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. В. Юри Можгинского района Удмуртской Республики" | 601 099,07 | 601 099,07 |
| 5 | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Можга Можгинского района  | 1 437 414,00 | 1 437 414,00 |
| 6 | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной в с. Большая Уча Можгинского района  | 626 787,20 | 626 787,20 |
| 7 | Разработка проектов зоны санитарной охраны водозаборных артезианских скважин расположенных на территории Можгинского района Удмуртской Республики | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 8 | Ремонт сетей водоснабжения от артезианской скважины до дома №5 Ул. Советская ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики, в том числе ПИР | 950 400,76 | 950 400,76 |
| 9 | Капитальный ремонт артезианской скважины №2801 в с. Малая Воложикья Можгинского района | 203 364,00 | 203 364,00 |
| 10 | Ремонт-промывка артезианской скважины №2751 в д. Чемошур Уча Можгинского района | 185 029,20 | 185 029,20 |
| 11 | Установка глубинных насосов на скважины: №1972 в д. Ныша; №2138 в д. Большая Кибья; №18 МЖ в с. Горняк; № 1404 в д. Лудзи Шудзи; №179, № 1950в с. Большая Уча; №2898 в д. Туташево Можгинского района | 145 824,00 | 145 824,00 |
| 12 | резерв | 109 585,00 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **5 831 331,00** | **5 731 746,00** |

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2020 - 2021 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района от 30 апреля 2020 года № 304 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2020 - 2021 г.г. в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду. Постановлением Администрации муниципального образования "Можгинский район" от 12 мая 2020 года № 309 "О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов" утверждена Комиссия и Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В части подготовки многоквартирных домов (63 многоквартирных дома с централизованным отоплением, без учета домов блокированной застройки) 62 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них 6 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 10 – домов у ООО «Жилстройсервис» и 1 дом находится в управлении ООО «Можгинская УК».

В весенний период, сразу по завершении отопительного периода, проведено 6 встреч со старшими по домам с разъяснениям о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (далее ОДС и АВС соответственно).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ОДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

 Общую координацию действий ОДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ЕДДС муниципального **образования «Можгинский район»**  (далее – ЕДДС) или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

**Капитальный ремонт многоквартирных домов**

В части капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов расположенных на территории Можгинского района в 2020 году за счет средств накапливаемых на общем счете НУО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в УР» в соответствии с Краткосрочным планом на 2019-2021 годы:

**Информация**

 **о капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2020 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Виды работ** | **Выполнение** |
| 1 | Д. Ныша, ул. Молодежная, д.11 | Ремонт кровли, фасада (цоколь)  | выполнено |
| 2 | С. Большая Уча, ул. Садовая, д. 18 | Ремонт системы водоснабжения, фасада (цоколь), крыши | выполнено |
| 3 | С. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения, фасада (цоколь), фундамент (отмостка) | выполнено |
| 4 | С. Можга, тер. Микрорайона, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения, фасада (цоколь) | выполнено |
| 5 | С. Можга, тер. Микрорайона, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | выполнено |
| 6 | С. Пычас, ул. Садовая, д.19 |  Ремонт системы водоснабжения | выполнено |
| 7 | С. Пычас, ул. Садовая, д.15 | Ремонт систем электроснабжения, водоснабжения | выполнено |
| 8 | С. Пычас, ул. Первомайская, д. 50 | Ремонт систем электроснабжения, водоснабжения | выполнено |
| 9 | С. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения, фасада (цоколь), фундамент (отмостка) | выполнено |
| 10 | С. Черемушки, пл. Заводская, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения, водоотведения | выполнено |
| 11 | С. Черемушки, ул. Макаренко, д. 2  | Ремонт системы водоснабжения, ремонт фасада (цоколь) | выполнено |
| 12 | С. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | Ремонт крыши | выполнено |
| 13 | Д. Трактор, ул. Удмуртская, д. 24 | Ремонт фундамента (отмостка), фасад (цоколь) | выполнено |
| 14 | Ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | Ремонт крыши | выполнено |
| 15 | С. Большая Уча, ул. Садовая, д. 36 | Ремонт крыши | выполнено |
| 16 | С. Большая Уча, ул. Садовая, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | выполнено |

**Энергосбережение**

В соответствии с Заявкой на выделение субсидии из бюджета УР на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение ….» направленной отделом ЖКХ в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР бюджету муниципального образования **«**Можгинский район» в Удмуртской Республике, в соответствии с постановлением Правительства УР Можгинскому району выделено: 233 500 (Двести тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копейки:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуемых в 2020 году за счет субсидии из бюджета УР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектов | Стоимость работ руб. (УР) | Стоимость работ руб. (МБ) | Результат  |
| 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | 233 500,00 | 58 375,00 | Заменено неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП) 3,165 км и светильников на энергоэффективные 54 шт. в д. Ныша, д. Удмурт Сюгаил и с. Горняк |
|  | **Итого** | 233 500,00 | 58 375,00 |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуемых в 2020 году за счет бюджета МО**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **выделенная сумма, руб** | **Освоенная сумма, руб.** | **Результат**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 260 900,00 | 260 900,00 | Поверка приборов учета тепла в:МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Черемушкинская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Вишурская ООШ», МБДОУ «Можгинский детский сад», МБДОУ «Горнякский детский сад», МБДОУ «Керамичный детский сад», МБДОУ «Льнозаводский детский сад», МБДОУ «Малосюгинский детский сад», МБДОУ «Пычасский детский сад №1», МБДОУ «Кватчинский детский сад», МБДОУ «Староюберинский детский сад», МБДОУ «Большеучинский детский сад»МБУ «Централизованная клубная система»:ЦСДК д. Кватчи ЦСДК д. Малая Валожикья, ЦСДК д. Старые Какси. |
| 2 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | 100 000,00 | 100 000,00 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные в МБОУ "Горнякская СОШ" |
| 3 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | 58 375,00 | 58 375,00 | (софинансирование) |
|   | **итого** | **520,0** | **520,0** |  |

**Формирование комфортной городской среды**

На территории Можгинского района согласно данных Удмуртстата четыре населенных пункта имеют численность проживающих граждан более 1000 человек, это дает право участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 год: ст. Люга, с. Большая Уча, с. Черемушки и с. Пычас .

В 2020 году были выполнены работы по благоустройству придомовой территории у 7 многоквартирных домов, а так же работы по 4 общественным территориям.

**В МО «Большепудгинское»: - 788 459,7 рублей**

* общественная территория - ул. Коллективная, напротив Храма (Устройство спортивной площадки (215,7 м2), устройство тротуарных дорожек из брусчатки (128м2);
* дворовые территории - ст. Люга – 1 дом (ул. Заводская 7 – 293,3 кв.м асфальта, 2 скамейки и 2 урны).

**В МО «Большеучинское»: - 725 899,95 рублей**

* общественная территория - УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая (173,5 кв.м Устройство пешеходных дорожек),
* дворовая территория - с. Большая Уча – 2 дома (ул. ул. Садовая, д.46 и 48– 125 кв.м асфальта, устройство подъезда.

**В МО «Горнякское»: - 884 367,43 рублей**

* общественная территория - территории сквера при ЦСДК адресу: УР, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Заводская, 1 (Устройство тротуаров из брусчатки; 2. Устройство цветника;3. Установка МАФ);
* дворовые территории - с. Черемушки – 2 дома (пл. Заводская 4 и 5 – 64,3 кв.м асфальта, 4 скамейки и 2 урны)

**В МО «Пычасское»: - 837 318,36 рублей**

* общественная территория - с. Пычас, площадка у ЦСДК (устройство футбольного поля);

дворовая территория - с. Пычас – 3 дома (ул. Гвардейская, д. 17 и 17– 225 кв.м асфальта, щебеночный проезд (31,3 м2).

**Дорожный фонд**

Согласно Соглашения о направлении в 2020 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО«Можгинский район» на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2020 года и с 01 сентября по 31 декабря 2020 года, подготовлена и утверждена аукционная документация. Всего по району 21 школьный автобусный маршрут, общей протяженностью – 47,175 км.

**Перечень автомобильных дорог местного значения**

**и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количество маршрутов | Сроки  | Протяжённость маршрута, км | Общая сумма, руб. | в том числе | Освоено, руб. |
| бюджет УР | бюджет МО |
| 1 | 21 школьный маршрут | 01.01.2020-31.08.2020 | 47,175 | 1640,655 | 1640,490 | 0,165 | 1640,655 |
| 2 | 21 школьный маршрут | 01.09.2020-31.12.2020 | 47,175 | 3399,950 | 3399,610 | 0,340 | 3399,950 |
|  | Итого: |  |  |  | 5040,1 | 0,505 | 5040,605 |

В 2020 году, сельским поселениям, в рамках передачи полномочий, передано из районного дорожного фонда 9,2 млн. рублей, на расчистку снега, летнее содержание дорог, оплату кВт и содержание уличного освещения.

**Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дорожного хозяйства(наименование автомобильной дороги) | Протяженность дорог, км | Перечень работ, согласно Классификатора работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденного [приказом](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%5C%D0%94%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc#sub_0) Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 | План, объем финанс. (тыс. руб.) | Освоение на 31.12.2020 (тыс. рублей) |
| **Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности ВСЕГО** |  |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов | 375,46 | Раздел IV **содержание автомобильных дорог** | 9 200,0 | 9 200,0 |
| **Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района ВСЕГО** |  |
| **Ремонт и содержание автомобильных дорог** |  |
| Автомобильные дороги местного значения Автомобильные дороги местного значения | 72,3 | Раздел IV часть 7 пункт 4: **механизированная снегоочистка,**  | 613,482 | 554,95 |
| Автомобильные дороги местного значения Автомобильные дороги местного значения | 52,1 | Раздел IV часть 6 пункт 2 подпункт з): профилировка грунтовых дорог | 87,4 | 87,4 |
| Автомобильные дороги местного значения (школьные автобусные маршруты) | 47,175 | Раздел II, III и IV: **содержание, автомобильных дорог** (софинансирование на содержание школьных автобусных маршрутов) | 1,00 | 0,5 |
| **Автомобильные дороги местного значения, из-них** |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога Можга-Лесная Поляна | 0,8 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | 1225,9 | 1225,9 |
| Резерв  |  |  | 101,4 | 0 |
| **Автомобильные дороги местного значения:****(реализация проектов инициативного бюджетирования «Наше село»), из-них** |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога д. Пазял, ул. Суворова, улично-дорожная сеть | 0,8 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонтвосстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 1644,15 | 1644,15 |
| Автомобильная дорога д. Кватчи, ул. Верхняя, улично-дорожная сеть | 1,1 | 1297,2 | 1297,2 |
| Автомобильная дорога д. Подгорная, ул. Центральная, улично-дорожная сеть | 1,3 | 1104,56 | 1104,56 |
| Автомобильная дорога д. Ныша, ул. Киршина, улично-дорожная сеть | 1 | 1148,53 | 1148,53 |
| Автомобильные дороги д. Водзя, ул. Южная, ул. Молодежная, ул. Заречная, улично-дорожная сеть | 0,64 | 730,77 | 730,77 |
| Автомобильные дороги д. Пойкино, ул. Труда и ул. Садовая, улично-дорожная сеть | 1,4 | 1203,5 | 1203,5 |
| Автомобильная дорога с. Можга, ул. Кинягильская, улично-дорожная сеть | 0,85 | 737,87 | 737,87 |
| Автомобильная дорога д. Пазял, ул. Парковая, улично-дорожная сеть | 1,6 | 503,36 | 503,36 |
| Автомобильная дорога д. Удмурт Сюгаил, ул. Сиреневая, улично-дорожная сеть | 1 | 1147,37 | 1147,37 |
| Автомобильная дорога д. Старые Какси, ул. Садовая, улично-дорожная сеть | 0,9 | 1153,7 | 1153,7 |
| Автомобильная дорога с. Большая Уча, ул. Школьная, улично-дорожная сеть | 0,7 | 1008,5 | 1008,5 |
| Автомобильные дороги д. Поршур, улично-дорожная сеть | 1,8 | 1395,0 | 1395,0 |
| Автомобильная дорога д. Трактор, ул. Центральная, улично-дорожная сеть | 0,6 | 1103,39 | 1103,39 |
| Автомобильная дорога ст. Керамик, ул. Кирпичная, улично-дорожная сеть | 0,3 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; | 981,35 | 981,35 |
| Прочие расходы |  | Работы по межеванию земельных участков, проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов | 434,5 | 434,5 |

**В части благоустройства:**

Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению населенных пунктов на территории Можгинского района в 2020 году проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора по недопущению распространения Ковид-19. Массовые мероприятия не проводились, но территория населенных пунктов была очищена.

Во всех сельских поселениях утверждены Правила благоустройства населенных пунктов. Согласно данных правил, вся территория населенных пунктов разделена на уборочные территории, которые закреплены за предприятиями и учреждениями всех форм собственности, предпринимателями, а так же за индивидуальными и многоквартирными домами.

В ходе мероприятий приведены в нормативное состояние придомовые территории и газоны по многоквартирным домам, зоны артезианских скважин и их ограждения. Проведен ремонт фасадов жилых, административных зданий, спортивных комплексов, домовых табличек с названиями улиц. Частично убраны сухостойные деревья, выполнена санитарная обрезка здоровых деревьев и кустарников в скверах, садах, парках. Произведена покраска заборов, ограждений, палисадников, побелка деревьев и подготовка клумб к высадке цветочных культур и их осенняя уборка.

В соответствии с переданными полномочиями на отлов и содержание безнадзорных животных отделом 5 раз проводилась процедура торгов, но подрядчик так и не появился. В течение года услуга по отлову безнадзорных животных на территории Можгинского района не оказывалась.

В рамках реализации направления «Благоустройство» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», сельские поселения Можгинского района получили возможность выполнить мероприятия по «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов». Реализация данной программы обеспечила выполнение предписания Можгинской прокуратуры и Можгинского районного суда по обустройству мест накопления ТКО. В Можгинском районе было обустроено 192 контейнерные площадки (129 площадок 2+1 и 63 площадки 4+1) и приобретено 47 металлических и 26 пластиковых контейнеров. По состоянию на 31.12.2020 года все места накопления и сбора ТКО отраженные в Реестрах накопления ТКО обеспечены контейнерными площадками, соответствующими нормам Санпин. Заполняемость площадок контейнерами составляет 92%, из чего следует, что в Можгинском районе имеется потребность в контейнерах 8% (55 контейнеров).

**План мероприятий по реализации проектов "Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов" по сельским поселениям на 01.01.2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | вид площадки | кол-во, шт | Всего | бюджет УР | бюджет МО | Приобре-тено контей-неров | Приобре-тено скатов |
| МО "Большекибьинское" | на 4 мульды + 1 | 1 | 336,669 | 232,302 | 103,367 | 1 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 10 |
| МО "Большепудгинское" | на 4 мульды + 1 | 11 | 603,707 | 416,558 | 186,149 | 14 | 2 |
| на 2 мульды + 1 | 4 |
| МО "Большеучинское" | на 4 мульды + 1 | 8 | 763,380 | 526,732 | 235,648 | 0 | 2 |
| на 2 мульды + 1 | 14 |
| МО "Горнякское" | на 4 мульды + 1 | 4 | 381,690 | 263,366 | 117,324 | 0 | 2 |
| на 2 мульды + 1 | 7 |
| МО "Кватчинское" | на 4 мульды + 1 | 0 | 116,968 | 80,708 | 35,260 | 0 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 4 |
| МО "Маловоложикьинское" | на 4 мульды + 1 | 3 | 425,167 | 293,365 | 130,802 | 2 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 10 |
| МО "Мельниковское" | на 4 мульды + 1 | 1 | 131,975 | 91,063 | 39,912 | 1 | 4 |
| на 2 мульды + 1 | 3 |
| МО "Можгинское" | на 4 мульды + 1 | 4 | 1 288,192 | 888,852 | 398,340 | 21 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 38 |
| МО "Нынекское" | на 4 мульды + 1 | 0 | 175,452 | 121,062 | 53,390 | 0 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 6 |
| МО "Нышинское" | на 4 мульды + 1 | 5 | 572,149 | 394,783 | 176,366 | 5 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 12 |
| МО "Пазяльское"  | на 4 мульды + 1 | 3 | 132,747 | 91,595 | 40,152 | 1 | 4 |
| на 2 мульды + 1 | 0 |
| МО "Пычасское"  | на 4 мульды + 1 | 3 | 1 126,975 | 777,613 | 348,362 | 15 | 0 |
| на 2 мульды + 1 | 34 |
| МО "Сюгаильское" | на 4 мульды + 1 | 7 | 543,679 | 375,139 | 167,540 | 13 | 2 |
| на 2 мульды + 1 | 8 |
| ИТОГО: |  |  | **6 598,750** | **4 553,138** | **2 032,612** |  |  |

**В части предоставления государственных и муниципальных услуг:**

По муниципальной услуге «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» за год было выдано 131 разрешений (ордеров) на проведение земляных работ.

**В рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» мероприятий по улучшению жилищных условий граждан**

Велась работа по приему заявлений и документов граждан. На рабочей комиссии рассмотрено 24 заявлений граждан и документов к ним о признании семьи нуждающейся в жилом помещении.

Рассмотрено на рабочей комиссии 7 заявлений граждан о включении в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Получили соц. выплату на строительство жилых домов 6 семей, на сумму 5 млн.руб.

**В целях реализации закона УР от 5 мая 2006 года №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».**

Велась работа по приему заявлений и документов граждан. Рассмотрено 9 заявлений граждан и документов к ним о включении их в список многодетных малоимущих семей, нуждающихся в жилом помещении. В список включено 9 многодетные семьи.

Безвозмездную субсидию за счет средств республиканского бюджета получили 2 многодетные семьи с 5 детьми на общую сумму 1069,3 тыс. руб.

**В рамках реализации основного направления «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»**, государственный жилищный сертификат на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств федерального бюджета получил 1 гражданин по категории «ветеран боевых действий».

**В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».**

Велась работа по приему заявлений и документов. На рабочей комиссии рассмотрено 12 заявлений и пакетов документов к ним о признании семьи участницей государственной программы по обеспечению жильем молодых семей. Признано 12 молодых семей – участниками государственной программы, из них получили соц. выплату на строительство (приобретение) жилого помещения 3 семьи.

**В целях реализации подпрограммы «Молодежная квартира»**

На данную региональную программу заявлений от молодых семей не было.

**В целях предоставления многодетным семьям льготного жилищного займа за счет средств бюджета УР на приобретение или строительство жилого помещения.**

Велась работа с гражданами по разъяснению льготного жилищного займа и приема заявлений. Заявления о предоставлении жилищного займа, направлены в «Центр жилищных инициатив» для включения семей в республиканский список - 18 многодетных семей. В 2020 году льготный жилищный займ получила 1 многодетная семья на строительство жилого помещения.

**В части осуществления отдельных государственных полномочий по региональному жилищному надзору и лицензионному контролю.**

Поведена 1 внеплановая документарная проверка в отношении:

\* ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по предоставлению коммунальной услуги «электроснабжение» - выдано два предписания.

В 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 проведение проверок было ограничено до 31.12.2020 г.

**Проводилась работа с главами Администраций сельский поселений, старшими по домам** по уборке снежного покрова со скатных крыш.

 **Проводилась работа с главами Администраций сельский поселений, старшими по домам** по заключению договоров на обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) и (или) ВКГО (внутриквартирного газового оборудования) в многоквартирных домах.

**Межведомственной комиссией проводилась работа по признанию домов пригодными (непригодными) для проживания. В ходе работы было совершено 4 выезда.**

 Комиссией приняты решения, что все обследование жилые дома – признаны непригодными для проживания. Выдано 9 справок о состоянии жилых помещений по запросу граждан для предъявления в Россельхозбанк.

Начальник отдела по

строительству, благоустройству и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Иванова